## Slide 1
SEMINARIO DE PROYECTO I
AutoRevolution
Transformación digital para la gestión de talleres automotrices
Equipo de trabajo
Wilson Cabrera Bonilla
Oscar del Boys Rivera
Jonathan Marte Vásquez
Smarlim Mejía Cabrera
Facilitador: Ing. Henry Candelario

## Slide 2
EL PUNTO DE PARTIDA
Cuando el taller vive del cuaderno y la memoria
Muchos talleres mecánicos todavía anotan todo a mano: clientes, vehículos, citas, mantenimientos. Cuadernos, hojas sueltas, archivos que nadie encuentra cuando se necesitan.
Información perdida
Datos que se traspapelan o se borran
Retrasos en la atención
Clientes esperando por falta de organización
Datos duplicados
El mismo cliente registrado varias veces
Historial inaccesible
Nadie puede ver rápido qué se le hizo a un vehículo
Por eso nace AutoRevolution
Una plataforma pensada para centralizar clientes, vehículos, citas y servicios en un solo lugar.
AutoRevolution — Seminario de Proyecto I
2

## Slide 3
HACIA DÓNDE VAMOS
Objetivos del proyecto
Objetivo general: desarrollar una plataforma web que mejore la gestión de servicios automotrices, optimizando procesos administrativos y fortaleciendo la comunicación entre talleres y clientes.
Analizar las necesidades reales de los talleres automotrices
Diseñar una plataforma sencilla y funcional
Implementar módulos de clientes, vehículos, citas y mantenimiento
Aplicar la metodología Scrum durante todo el desarrollo
Usar GitHub como control de versiones
Documentar el sistema de forma clara y organizada
AutoRevolution — Seminario de Proyecto I
3

## Slide 4
CÓMO TRABAJAMOS
Metodología Scrum
Organizamos el trabajo en etapas cortas, revisamos avances de forma continua y ajustamos el rumbo cuando hizo falta. Así aplicamos gestión de proyectos y transformación digital en la práctica, no solo en la teoría.
Reuniones de seguimiento
Distribución de tareas
Revisión semanal
Corrección de errores
Adaptación a cambios
AutoRevolution — Seminario de Proyecto I
4

## Slide 5
DE LA IDEA A LA ENTREGA
Ciclo de vida del proyecto
1
Inicio
Identificamos el problema y seleccionamos AutoRevolution como propuesta
2
Planificación
Definimos objetivos, alcance, recursos, cronograma y riesgos
3
Ejecución
Desarrollamos la estructura, la documentación y los módulos
4
Monitoreo y control
Comparamos el avance real contra el plan original
5
Cierre
Preparamos documento final, repositorio, capturas y video
AutoRevolution — Seminario de Proyecto I
5

## Slide 6
LO QUE ENTREGAMOS
Entregables del proyecto
Documento final
Plataforma web AutoRevolution
Cronograma
Presupuesto
Análisis ROI
Matriz de riesgos
Repositorio GitHub
README.md
Capturas de pantalla
Video explicativo
AutoRevolution — Seminario de Proyecto I
6

## Slide 7
CUÁNTO CUESTA HACERLO BIEN
Presupuesto estimado
Inversión total estimada
RD$109,050.05
Cubre desarrollo, diseño, documentación, infraestructura y más.
Desarrollo del sistema
Diseño UI/UX
Gestión y documentación
Infraestructura
Licencias
Pruebas
Implementación
Capacitación
Mantenimiento inicial
Fondo para imprevistos
AutoRevolution — Seminario de Proyecto I
7

## Slide 8
¿VALE LA PENA LA INVERSIÓN?
Retorno sobre la inversión (ROI)
254.81%
ROI a 1 año
964.42%
ROI a 3 años
1,674.04%
ROI a 5 años
3.38 meses
Payback estimado
Chart: Crecimiento del ROI (%)
| 1 año | 3 años | 5 años
ROI | 254.81 | 964.42 | 1674.04
En números simples
Costo anual de operación: RD$113,482.75
Beneficio bruto anual: RD$500,400.00
Beneficio neto anual: RD$386,917.25
Si el sistema se implementa y se usa bien, se paga solo en poco más de tres meses.
AutoRevolution — Seminario de Proyecto I
8

## Slide 9
LO QUE PUEDE SALIR MAL (Y EL PLAN B)
Riesgos y mitigación
Riesgos identificados
• Falta de tiempo del equipo
• Errores de programación
• Baja participación de usuarios de prueba
• Fallos en hosting o dominio
• Desorganización del equipo
• Pérdida de archivos
• Resistencia al cambio
• Aumento de costos
Cómo lo mitigamos
Distribución clara de tareas
Reuniones semanales de seguimiento
Respaldo constante en Google Drive
Control de versiones con GitHub
Pruebas constantes del sistema
Capacitación al equipo
Fondo destinado a imprevistos
AutoRevolution — Seminario de Proyecto I
9

## Slide 10
CON QUÉ LO CONSTRUIMOS
Tecnologías y herramientas
Prototipo funcional
HTML
CSS
JavaScript
MySQL (referencia)
Git y GitHub
Colaboración y documentación
Google Drive
GitHub
WhatsApp
Word y PowerPoint
Repositorio GitHub organizado
• README.md
• .gitignore
• index.html
• styles.css
• app.js
• Capturas
• Documentacion
• Database
AutoRevolution — Seminario de Proyecto I
10

## Slide 11
LO QUE ESPERAMOS LOGRAR
Resultados esperados
Mejor organización de la información
Reducción de errores manuales
Mayor productividad
Mejor gestión de citas
Seguimiento del historial de mantenimiento
Mejor comunicación con los clientes
Digitalización de procesos automotrices
Aprendimos que una solución tecnológica no depende solo del código: también hay que planificar, documentar y validar que resuelva una necesidad real.
AutoRevolution — Seminario de Proyecto I
11

## Slide 12
¿Y qué sigue?
Futuras mejoras
Aplicación móvil
Pagos en línea
Recordatorios automáticos de citas
Reportes gerenciales
Conexión con proveedores de repuestos
Notificaciones por correo o WhatsApp
IA para recomendaciones de mantenimiento
AutoRevolution
Una propuesta real para modernizar el sector automotriz, desde la organización hasta el servicio al cliente.
¡Muchas gracias!